Strategický rámec rozvoje péče o zdraví v České republice do roku 2030

Implementační plán č. 2.3

Digitalizace zdravotnictví

| SOUHRN |
| --- |
| Název | Digitalizace zdravotnictví |
| Zadavatel | Ministerstvo zdravotnictví České republiky |
| Gestor tvorby implementačního plánu | náměstek pro zdravotní péči |
| Rok zpracování implementačního plánu | 2019–2020 |
| Schvalovatel implementačního plánu | vláda České republiky |
| Datum schválení |  |
| Forma schválení | usnesení vlády České republiky č. 817/2019 |
| Poslední aktualizace |  |
| Doba realizace | 2020–2030 |
| Odpovědnost za implementaci | Ministerstvo zdravotnictví České republiky |
| Kontext vzniku implementačního plánu | Implementační plán je hlavní prováděcí dokument specifického cíle 2.3. Digitalizace zdravotnictví Strategického rámce rozvoje péče o zdraví v České republice do roku 2030 (dále jen „Strategický rámec Zdraví 2030“), který představuje zastřešující koncepční materiál resortu zdravotnictví na dalších 10 let. Strategický rámec Zdraví 2030 byl dne 18. listopadu 2019 schválen vládou ČR, nicméně vzhledem k epidemiologické situaci v souvislosti s COVID-19 se MZ rozhodlo Strategický rámec Zdraví 2030 a v něm definované prioritní oblasti aktualizovat tak, aby byl kladen větší důraz na oblast ochrany a podpory veřejného zdraví. Implementační plán může být doplněn dílčími strategickými a prováděcími dokumenty, jako jsou národní akční plány či samostatné strategie. |
| Stručný popis řešené problematiky a implementačního plánu | Mezi prioritní oblasti, které mají v současné době nejvyšší potenciál pro zlepšení zdraví obyvatel ČR a zároveň jsou klíčové pro vyrovnání se s aktuálními trendy socioekonomického rozvoje tj. demografickými změnami a rychlým technickým a technologickým pokrokem, patří digitalizace zdravotnictví. Digitalizace zdravotnictví bude více sloužit k podpoře reformy zdravotních služeb a přístupu k nim, digitální technologie posílí možnosti jednotlivců pečovat o vlastní zdraví a zároveň podpoří celkovou efektivnost zdravotního systému. Digitální technologie a inovace usnadní dosažení strategických záměrů v oblasti veřejného zdraví. Inovativní digitální řešení napomůžou podpoře zdraví a kvality života občanů a umožní účinnější způsoby organizace a poskytování zdravotních a sociálních služeb. Samotný implementační plán blíže popisuje daný specifický cíl a poskytuje informace o hierarchické struktuře prací, harmonogramu a plánovaném rozpočtu, základním souboru sledovaných indikátorů, řídicí a organizační struktuře implementace, systému řízení rizik, systému monitorování a evaluací a také o komunikačním plánu. |

Obsah

1.	Úvod	6

2.	Základní informace o specifickém cíli	9

3.	Hierarchická struktura prací a harmonogram realizace	14

4.	Rozpočet a předpokládané zdroje financování	23

5.	Soubor indikátorů	26

6.	Implementační struktura	31

7.	Řízení rizik	33

8.	Řízení změn	35

9.	Monitorování a evaluace	36

10.	Komunikační plán	37

- Úvod

Ministerstvo zdravotnictví vytvořilo Strategický rámec rozvoje péče o zdraví v České republice do roku 2030 (dále jen „Strategický rámec Zdraví 2030“) přijatý vládou ČR dne 18. listopadu 2019 usnesením č. 817/2019, který je základním resortním koncepčním materiálem s meziresortním přesahem a který udává směr rozvoje péče o zdraví občanů České republiky v příštím desetiletí. Vzhledem k epidemiologické situaci v souvislosti s COVID-19 se MZ rozhodlo Strategický rámec Zdraví 2030 a v něm definované prioritní oblasti aktualizovat tak, aby byl kladen větší důraz na oblast ochrany a podpory veřejného zdraví, jelikož pandemie COVID-19 ukázala, že je nezbytné se více zaměřit na podporu a ochranu veřejného zdraví a zajistit tak vytvoření funkčního systému schopného pružně reagovat na případné další hrozby pro veřejné zdraví, včetně těch s přeshraničním přesahem.

Strategický rámec Zdraví 2030 plynule navazuje na Zdraví 2020 – Národní strategii ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí vč. příslušných akčních plánů a zkušeností z jejich implementace, a především na Strategický rámec Česká republika 2030 přijatý vládou ČR dne 29. července 2015 č. 622, jež svým rozhodnutím také určila základní zastřešující cíl pro oblast zdravotnictví „Zdraví všech skupin obyvatel se zlepšuje“.

Strategický rámec Zdraví 2030 tento zastřešující cíl rozpracovává do 3 strategických cílů, které byly formulovány s ohledem na analýzu zdravotního stavu obyvatel České republiky a dostupnosti i fungování českého zdravotnictví, a rovněž byly zvoleny jako základní prioritní oblasti resortu pro příštích deset let:

- ochrana a zlepšení zdravotního stavu populace

- optimalizace zdravotnického systému

- podpora vědy a výzkumu

Tyto strategické cíle se dále rozpadají na 7 specifických cílů, které kopírují investiční a neinvestiční priority MZ pro programové období politiky hospodářské, sociální a územní soudržnosti EU 2021+. Implementační plány představují hlavní prováděcí dokumenty Strategického rámce Zdraví 2030, které mohou být doplněny dílčími strategickými a prováděcími dokumenty, jako jsou národní akční plány či samostatné strategie.

Specifické cíle jsou v rámci implementačních plánů rozpracovány na dílčí cíle, které formulují konkrétní kroky a aktivity, vedoucí k realizaci daného dílčího a tím i specifického (a strategického) cíle. Zároveň ale všechny dohromady pojímají zdravotní péči jako komplexní oblast, která reprezentuje zdraví jako esenciální podmínku prosperity jednotlivce i celé společnosti.

Implementační plán dále poskytuje informace o hierarchické struktuře prací, harmonogramu a plánovaném rozpočtu, základním souboru sledovaných indikátorů, řídicí a organizační struktuře implementace, systému řízení rizik, systému monitorování a evaluací a také o komunikačním plánu.

Stejně jako samotný Strategický rámec Zdraví 2030 je i implementační plán živým dokumentem, který reaguje na změny vnějšího prostředí a na poznatky z realizace, a podle toho provádí jednotlivé aktivity. Důsledkem vývoje, reakce na nové poznatky či na identifikovanou potřebu, mohou být změnová opatření, jež mohou vyústit v potřebu aktualizace dílčích cílů nebo aktivit vedoucích k jejich realizaci.

Specifický cíl 2.3 a jeho dílčí cíle a v nich navrhovaná opatření doplňují ostatní specifické cíle tak, aby Strategický rámec Zdraví 2030 pokrýval celé spektrum agend zajišťovaných v resortu Ministerstva zdravotnictví. Do přípravy implementačního plánu byli zapojeni odborníci na elektronizaci zdravotnictví, byly využity dokumenty a nové poznatky z dokumentů Evropské komise, WHO či OECD.

Strategickým dokumentem pro oblast elektronizace zdravotnictví je i Národní strategie elektronického zdravotnictví na období 2016 – 2020, která byla schválena Usnesením vlády ČR ze dne 28. listopadu 2016 č. 1054 a Akční plán k Národní strategii elektronického zdravotnictví na období 2016 - 2020   předložený 19. dubna 2017 vládě pro informaci pod čj. 379/17.

Veškeré aktivity a opatření v rámci specifického cíle 2.3 Digitalizace zdravotnictví budou probíhat s ohledem na etické principy, přičemž bude brán v potaz aspekt ochrany lidských práv. V rámci specifického cíle 2.3 Digitalizace zdravotnictví je vnitřní vazba na ostatní specifické cíle:

1.1 	Reforma primární péče

1.2	Prevence nemocí, podpora a ochrana zdraví, zvyšování zdravotní gramotnosti

2.1	Implementace modelů integrované péče, integrace zdravotní a sociální péče, reforma péče o duševní zdraví

2.2	Personální stabilizace resortu zdravotnictví

3.1	Zapojení vědy a výzkumu do řešení prioritních úkolů zdravotnictví

Pro období po roce 2020 bude charakteristický nástup nových digitálních technologií a postupů v oblasti personalizované medicíny, klinických aplikací umělé inteligence, praktických aplikací modelů sdílených zdravotních záznamů. Rostoucí měrou se do péče o zdraví zapojí technologie mobilního zdravotnictví (mHealth) a telemedicína. Klíčový význam ponese digitalizace při rozvoji zdravotní gramotnosti obyvatelstva, do rozvoje digitální gramotnosti pracovníků ve zdravotnictví a budování důvěry ve služby digitálního zdravotnictví mezi občany i zdravotníky. Digitální technologie usnadní dosažení strategických záměrů v oblasti veřejného zdraví. Inovativní digitální řešení napomůžou podpoře zdraví a kvality života občanů a umožní účinnější způsoby organizace a poskytování zdravotních a sociálních služeb. Digitalizace zdravotnictví bude více sloužit k podpoře reformy zdravotních služeb a přístupu k nim, digitální technologie posílí možnosti jednotlivců pečovat o vlastní zdraví a zároveň podpoří celkovou efektivnost zdravotního systému. Účelná digitalizace usnadní přesun od léčby k prevenci.

Pro dosažení vysoce kvalitní zdravotní péče a snížení nerovností v přístupu k péči o zdraví se neobejdeme bez využití potenciálu digitalizace zdravotnictví. Je stále jasnější, že výměna údajů může přispět ke zvýšení kvality péče. Velká část skutečně existující digitální infrastruktury v systému zdravotní péče však není nebo je pouze v omezené míře vhodná pro výměnu dat mimo konkrétní organizaci.

V evropském kontextu bylo vydáno Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o usnadnění digitální transformace v oblasti zdravotnictví a péče na jednotném digitálním trhu; posílení postavení občanů a budování zdravější společnosti COM(2018) 233 final ze dne 25.4.2018, které svým obsahem usiluje nejen o zajištění vhodného řízení infrastruktury a jejího finančního zabezpečení, ale i o zlepšení interoperability údajů o pacientech a přístupu občanů k informacím. V červnu 2019 byly na 15. zasedání sítě eHealth v Bukurešti přijaty Investiční pokyny členským státům EU a Evropské komisi o interoperabilním ekosystému pro digitální zdravotnictví a investičních programech pro novou / aktualizovanou generaci digitální infrastruktury v Evropě (Investment guidelines to the EU Member States and the European Commission on an interoperable eco-system for digital health and investment programmes for a new/updated generation of digital infrastructure in Europe).

V květnu 2018 přijalo 71.  Světové zdravotnické shromáždění rezoluci WHA 71.7 o digitálním zdravotnictví. Následně byl vytvořen návrh Globální strategie k digitálnímu zdravotnictví. Účelem návrhu globální strategie v oblasti digitálního zdravotnictví (dále „Strategie“) je podporovat a reagovat na rostoucí potřeby členských zemí zavádět vhodné digitální technologie k plnění jejich priorit v oblasti zdravotnictví a k pokroku v cestě k univerzálnímu zdravotnímu pokrytí a udržitelnému rozvoji souvisejícím se zdravím. Návrh Strategie stanoví vizi, poslání, strategické cíle a akční rámec pro rozvoj digitálních technologií v oblasti zdravotnictví. Cílem Strategie je podpořit mezinárodní spolupráci a podpořit členské země v jejich národních programech digitálního zdravotnictví, podpořit výzkum, zdokonalit sdílení informací, ale i osvědčených postupů v oblasti digitálního zdravotnictví. Očekává se, že tato Strategie povede ke konkrétním opatřením v rámci pětiletého časového rámce – od roku 2020 do roku 2024.

Dne 8. dubna 2020 přijala Evropská komise doporučení "Recommendation on a common Union toolbox for the use of technology and data to combat and exit from the COVID-19 crisis, in particular concerning mobile applications and the use of anonymised mobility data", které stanoví v rámci boje proti COVID-19 postup směřující k přijetí souboru nástrojů pro společný přístup k používání mobilních aplikací pro trasování kontaktů a společný přístup k používání anonymizovaných a agregovaných mobilních dat o poloze. Doporučení stanoví zejména klíčové zásady pro používání aplikací a údajů pro sledování a varování kontaktů, pokud jde o bezpečnost údajů a dodržování základních práv EU, jako je ochrana soukromí a údajů. Následně byl dne 15. dubna 2020 zveřejněn společný soubor nástrojů Unie pro mobilní aplikace na podporu sledování kontaktů v boji EU proti COVID-19. ČR se zásadním způsobem podílí na evropských diskusích o využití nástrojů elektronizace v boji proti současné pandemii. V ČR byl vytvořen systém Chytrá karanténa, v jehož rámci jsou využívány trasovací mobilní aplikace eRouška a potenciálně Mapy.cz. Aplikace používají navzájem různé technologie, ale mají společný cíl, tedy pomáhají snadněji dohledávat osoby, s nimiž nakažení přišli do styku. ČR v kontextu používání mobilních aplikací podporuje princip dobrovolnosti, stejně jako princip transparentnosti a kontroly vlastních dat uživateli.

- Základní informace o specifickém cíli

# Střednědobý strategický dokument formulující strategické cíle elektronického zdravotnictví je Národní strategie elektronického zdravotnictví na období 2016-2020. Prováděcím dokumentem Strategie je Akční plán k Národní strategii, v rámci kterého jsou naplňována a realizována jednotlivá opatření z přijatého Akčního plánu. Souběžně s implementačním plánem je připravován návrh paragrafového znění zákona o elektronizaci zdravotnictví, který představuje základní právní úpravu elektronizace stávajících procesů, které probíhají v resortu zdravotnictví. V současné právní úpravě existují pouze některé prvky zavádějící elektronizaci ve zdravotnictví. Stávající právní úprava je roztříštěná. Tento stav je zcela nevyhovující, neboť roztříštěná podoba dílčích právních úprav znemožňuje efektivní řízení systémů elektronického zdravotnictví. Základním principem, ze kterého návrh úpravy jiných právních předpisů vychází, je respekt k již existujícím procesům ve zdravotnictví a jejich uvedení do souladu s předkládaným zákonem o elektronizaci zdravotnictví. Předkládaný návrh zákona o elektronizaci zdravotnictví navazuje na již právní úpravou zavedený systém, kdy poskytování zdravotních služeb a vše, co s tím souvisí, tedy i vedení zdravotnické dokumentace, je právně upraveno zákonem o zdravotních službách. Nicméně je nutné změnit platnou právní úpravu - parametrizovat vedení zdravotnické dokumentace v elektronické podobě, což je navrhováno změnou zákona o zdravotních službách. Zároveň je nutno sjednotit pravidla pro její uchovávání, a proto je navrhována i změna zákona o archivnictví a spisové službě tak, aby bylo zajištěno jednotné vedení zdravotnické dokumentace jak pro veřejnoprávní, tak i pro soukromoprávní původce.

# Je nutné rozšířit kompetence Ministerstva zdravotnictví, a to o oblast elektronického zdravotnictví., vzhledem k tomu, že zákon o elektronizaci zdravotnictví kompetence Ministerstva zdravotnictví v oblasti elektronického zdravotnictví rozšiřuje.

# Roztříštěnost právní úpravy prvků elektronizace zdravotnictví také neumožňuje systémové zavedení moderních a společných pravidel ochrany osobních údajů a požadavků kybernetické bezpečnosti, což lze označit za principiální nedostatek řešitelný pouze ucelenou právní úpravou elektronizace zdravotnictví jako celku. Návrh zákona zajistí potřebný soulad s naplněním požadavků podle následujících právních předpisů a zákonů z oblasti ochrany osobních údajů a kybernetické bezpečnosti.

Dosažení dílčích cílů a specifického cíle Digitalizace zdravotnictví bude realizováno prostřednictvím aktivit v rámci rozvoje a implementace koncepce digitalizace zdravotnictví včetně institucionalizace elektronického zdravotnictví; realizací cílů Národní strategie elektronického zdravotnictví a opatření Akčního plánu Národní strategie; naplňováním cílů vládního programu Digitální Česko (Digitální ekonomika a společnost, Informační koncepce Digitálního Česka) spolu s realizací záměrů implementačních plánů vládního programu Digitální Česko. A toto vše s podporou a zvyšováním digitální zdravotní gramotnosti a  využíváním moderních technologií ve zdravotnictví.

Z pohledu krizové připravenosti zdravotnictví je digitalizace klíčovou oblastí pro krizové plánování a odezvu na krize, včetně schopnosti zvládání pandemií a kybernetických útoků na zdravotnický systém. V těchto situacích musí být garantována možnost propojení klíčových datových zdrojů do chráněných informačních systémů státní správy, např. propojení s Informačním systémem krizového řízení nebo napojení na evropské vyrozumívací systémy.

V případě ohrožení veřejného zdraví způsobeného přeshraničním šířením infekčních onemocnění, povodněmi, kybernetickými útoky a dalšími mimořádnými událostmi čelí zdravotnictví, způsob života, ekonomická stabilita nebývalé výzvě. Digitální technologie zaujímají významnou roli - poskytují důležitý nástroj pro informování veřejnosti a pomoci veřejným orgánům, zdravotnickým organizacím při výměně zdravotních informací. Nezbytnou podmínkou zvládání těchto krizových situací je mapování procesů jednotlivých subjektů zapojených do řešení krize, působících např. v rámci hygienické služby, centrálních evidenčních systémů, telekomunikačních operátorů, silových složek, integrovaného záchranného systému a informačních systémů jednotlivých krajů. Nezbytná je i podpora řešení založených na telemedicíně a mHealth, která usnadní zdravotní péči v situacích, kdy objektivně nebude možné či žádoucí, aby docházelo k fyzickému kontaktu pacienta se zdravotnickým pracovíkem.

Aktuální vývoj ve světě nás kategoricky staví před nutnost zvýšení odolnosti zdravotnického systému vůči kybernetickým hrozbám, kdy útočníci zneužívají vyšší zranitelnosti zdravotnických zařízení a správy zdravotnického systému zejména právě v krizových situacích, způsobených např. pandemií, povodněmi či jinými mimořádnými událostmi spadajícími do oblasti medicíny katastrof a krizového řízení ve zdravotnictví.

Veškeré aktivity a opatření v rámci specifického cíle 2.3 Digitalizace zdravotnictví budou probíhat s ohledem na etické principy, přičemž bude brán v potaz aspekt ochrany lidských práv.

K naplnění specifického cíle bylo definováno 6 základních principů elektronizace zdravotnictví:

- Primárním cílem rozvoje elektronického zdravotnictví musí být přínos pro pacienty a kvalitu zdravotní péče.

- Právo pacienta na zajištění odpovídající péče; ochrana osobní důstojnosti a ochrana osobních údajů nesmí být zaváděním prostředků elektronického zdravotnictví oslabena, ale naopak posilována.

- Lékaři, další zdravotničtí a jiní odborní pracovníci ve zdravotnictví (dále jen „zdravotničtí pracovníci“) musí být zapojováni do projektů již ve fázi přípravy projektových záměrů, při plánování a tvorbě návrhů řešení, které bude v rámci projektu realizováno. Názory odborné veřejnosti musí být v rámci projektů aktivně získávány a přiměřeně zohledňovány.

- Před zavedením nových nástrojů a služeb elektronického zdravotnictví do praxe musí být vždy dostatečným způsobem ověřena a vyhodnocena jejich použitelnost, kvalita, stabilita a výkonnost.

- Při zavádění nových služeb a nástrojů elektronického zdravotnictví je třeba využívat především pozitivní motivace a zavádět nové technologie postupně a uvážlivě tak, aby nedošlo k ohrožení plynulosti a bezpečnosti poskytování zdravotních služeb, ohrožení pacienta nebo zhoršení podmínek práce zdravotnických pracovníků.

- Všude, kde je to možné a účelné, je třeba při tvorbě nových řešení využívat veškeré dostupné vědecko-výzkumné poznatky a ověřené technologie, včetně standardů 
pro výměnu a zobrazování zdravotnických informací.

Ve Strategickém rámci Zdraví 2030 bylo určeno 15 dílčích cílů, ke kterým díky realizaci jednotlivých opatření povede implementace tohoto implementačního plánu. Základní přehled uvádí následující tabulka.

Tab. č. 1: Základní přehled dílčích cílů

| Číslo a název dílčího cíle | Rozvoj a implementace koncepce digitalizace zdravotnictví, institucionalizace elektronického zdravotnictví |
| --- | --- |
| Číslo a název dílčího cíle | Rozvoj centrální infrastruktury pro sdílení zdravotnické dokumentace, zaručenou a bezpečnou komunikaci a výměnu informací ve zdravotnictví |
| Číslo a název dílčího cíle | Rozvoj systému poskytování služeb autoritativních údajů, resortních autoritativních registrů a modelu zaručených dat |
| Číslo a název dílčího cíle | Rozvoj Národního zdravotnického informačního systému |
| Číslo a název dílčího cíle | Rozvoj Národního zdravotnického informačního portálu |
| Číslo a název dílčího cíle | Správa systému s rozvojem katalogu služeb elektronického zdravotnictví |
| Číslo a název dílčího cíle | Podpora využívání a standardizace nástrojů elektronického zdravotnictví (nástroje pro standardizaci prostředí digitálního zdravotnictví, interoperabilní prostředí pro uživatele společných sdílených elektronických služeb ve zdravotnictví) |
| Číslo a název dílčího cíle | Podpora využití nových digitálních technologií a postupů v oblasti personalizované medicíny, domácí péče, integrované péče |
| Číslo a název dílčího cíle | Podpora využití umělé inteligence ve zdravotnictví a implementace na ní založených služeb |
| Číslo a název dílčího cíle | Rozvoj vědeckovýzkumné a inovační základny pro digitalizaci zdravotnictví a rozvoj znalostní základny digitálního zdravotnictví |
| Číslo a název dílčího cíle | Praktické aplikace modelů bezpečného sdílení zdravotních záznamů, uplatnění technologie Blockchain a navazujících konceptů, využití konceptů z oblasti Big Data |
| Číslo a název dílčího cíle | Podpora technologií mobilního zdravotnictví (mHealth) a telemedicíny na všech úrovních poskytování zdravotní péče, zejména u koncových uživatelů (nemocnice, ambulance, pacienti) |
| Číslo a název dílčího cíle | Rozvoj platforem pro komunikaci a koordinaci veřejné správy, průmyslu a akademické sféry pro účely rozvoje digitálních služeb ve zdravotnictví a v péči o zdraví |
| Číslo a název dílčího cíle | Programy rozvoje obecné i specifické digitální gramotnosti pracovníků ve zdravotnictví |
| Číslo a název dílčího cíle | Programy posilující budování důvěry ve služby digitálního zdravotnictví mezi občany i zdravotníky |

- Hierarchická struktura prací a harmonogram realizace

Základními opatřeními, které povedou k dosažení dílčích cílů specifického cíle, budou:

- Rozvoj a implementace koncepce digitalizace zdravotnictví včetně institucionalizace elektronického zdravotnictví.

- Realizace cílů Národní strategie elektronického zdravotnictví a opatření Akčního plánu jako prováděcího dokumentu k Národní strategii elektronického zdravotnictví.

- Naplňování cílů vládního programu Digitální Česko (Digitální ekonomika a společnost, informační koncepce Digitálního Česka).

- Realizace záměrů implementačních plánů vládního programu Digitální Česko.

- Podpora využívání a standardizace nástrojů elektronického zdravotnictví (nástroje pro standardizaci prostředí digitálního zdravotnictví, interoperabilní prostředí pro uživatele společných sdílených elektronických služeb ve zdravotnictví).

- Dobudování základních stavebních kamenů elektronizace zdravotnictví (národní zdravotnický informační portál, referenční, publikační vrstva registrů, integrované datové rozhraní resortu, elektronizacezdravotnické dokumentace; rozvíjení služeb elektronického zdravotnictví související s ePreskripcí, eNeschopenkou, souhrnem  o pacientovi včetně podpory přeshraniční péče, telemedicínská řešení a mHealth).

- Podpora řešení přístupu pacientů k vlastním zdravotním údajům a jejich správě.

- Podpora rozvoje infrastruktury a pro sdílení zdravotnické dokumentace, zaručenou a bezpečnou komunikaci a výměnu informací ve zdravotnictví.

- Podpora rozvoje systému poskytování služeb referenčních údajů a zajištění jednotného přístupu ke službám elektronického zdravotnictví a vybudování Integrovaného datového rozhraní resortu zdravotnictví jako infrastruktury zajišťující bezpečné sdílení dat a zdravotnické dokumentace a vedení autorizované komunikace mezi subjekty zapojenými do elektronického zdravotnictví.

- Podpora a výzkum využití nových digitálních technologií v oblasti zdravotnictví.

- Podpora a výzkum technologií mobilního zdravotnictví (mHealth) a telemedicíny na všech úrovních poskytování zdravotní péče, zejména u koncových uživatelů (nemocnice, ambulance, pacienti).

- Podpora a výzkum využití umělé inteligence ve zdravotnictví a implementace na ní založených služeb s ohledem na etické, lidskoprávní a legislativní rozměry, včetně zohlednění zahraniční praxe.

- Změna legislativy, legislativní podpora standardizace v  oblasti vedení a sdílení zdravotních záznamů.

- Podpora a zvyšování digitální zdravotní gramotnosti a  využívání moderních technologií ve zdravotnitví.

Tab. č. 2: Hierarchická struktura a harmonogram realizace

| Dílčí cíl | Opatření | Vstup nezbytný pro realizaci | Konečný výstup | Doba realizace / od–do | Gestor | Spolupracující subjekty | Vazba / podmíněno realizací cíle |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dílčí cíl č. 2.3.1 Rozvoj a implementace koncepce digitalizace zdravotnictví, institucionalizace elektronického zdravotnictví | Potřeba vytvoření právní opory v plánovaných a realizovaných opatřeních podle Národní strategie elektronického zdravotnictví a jejího Akčního plánu a také řešení závažných dosud neřešených problémů ve zdravotnictví vedoucích ke snížení dostupnosti a kvality zdravotních služeb a zvyšujícímu se riziku neudržitelnosti financování zdravotních služeb v požadované kvalitě (Zákon o elektronizaci zdravotnictví) | Národní strategie elektronického zdravotnictví ČR 2016-2020 | Zákon o elektronizaci zdravotnictví | 2019-2022 | ÚZIS ČR | MZ (NZ, NL) |  |
|  | Rozvoj a implementace digitalizace podle koncepce rozvoje | Zákon o elektronizaci zdravotnictví | Implementace, další rozvoj a digitalizace zdravotnictví podle koncepce rozvoje | 2021-2030 | MZ (NZ) | MZ (NZ, NE, NL), ÚZIS ČR, SÚKL, pacientské organizace, poskytovatelé zdravotních služeb, MV, ČSSZ, zdravotní pojišťovny |  |
| Dílčí cíl č. 2.3.2 Rozvoj centrální infrastruktury pro sdílení zdravotnické dokumentace, zaručenou a bezpečnou komunikaci a výměnu informací ve zdravotnictví | Rozvoj a tvorba centrálních služeb a komponent elektronického zdravotnictví | Vybudování Informačního a datového resortního rozhraní (IDRR) | Jednotný přístup ke službám elektronického zdravotnictví a vybudování Integrovaného datového rozhraní resortu zdravotnictví jako infrastruktury zajišťující bezpečné sdílení dat a zdravotnické dokumentace a vedení autorizované komunikace mezi subjekty zapojenými do elektronického zdravotnictví Další rozvoj infrastruktury elektronického zdravotnictví | 2020-2030 | MZ (NZ) | MZ (NZ, NE, NL), ÚZIS ČR, SÚKL, věcní a techničtí správci centrálních komponent, MV |  |
| Dílčí cíl č. 2.3.3 Rozvoj systému poskytování služeb autoritativních údajů, resortních autoritativních registrů a modelu zaručených dat | Zákon o elektronizaci zdravotnictví | Resortní informační systém elektronického zdravotnictví | Zákon o elektronizaci zdravotnictví | 2019-2022 | MZ (NZ) | ÚZIS ČR, MV, MZ (NZ, NL) |  |
|  | Rozvoj funkcionalit a služeb integrovaného datového rozhraní, včetně posilování HW a SW infrastruktury, bezpečnostní SW a HW | Integrované datové rozhraní Resortní informační systém elektronického zdravotnictví - | Poskytování služeb referenčních údajů. Rutinní provoz služeb | 2020-2030 | MZ (NZ) | ÚZIS ČR, MV, MZ (NZ, NL, NE) |  |
| Dílčí cíl č. 2.3.4 Rozvoj Národního zdravotnického informačního systému (NZIS) | Rozšíření NZIS o další funkcionality a moduly | Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování ve znění pozdějších předpisů | Rozšíření NZIS o další funkcionality a zlepšení vyhodnocování zdravotnických dat, implementace legislativních změn | 2020-2030 | ÚZIS ČR | MZ (NZ) |  |
|  | Rozšíření a posílení HW a SW infrastruktury NZIS a resortních registrů | NZIS- jednotný celostátní informační systém, funkční NZIS | HW a SW infrastruktura NZIS a resortních registrů | 2020-2030 | ÚZIS ČR | MZ (NZ) |  |
|  | Periodická publikace analytických výstupů z NZIS v elektronické formě | NZIS - jednotný celostátní informační systém, funkční NZIS | Publikace analytických výstupů z NZIS v elektronické formě | 2020-2030 | ÚZIS ČR | MZ (NZ), přímo řízené organizace, poskytovatelé zdravotní péče, pojišťovny, odborné společnosti |  |
|  | Pravidelná revize obsahu registrů a metodických materiálů | NZIS- jednotný celostátní informační systém, funkční NZIS | Revize obsahu registrů, revize obsahu metodických materiálů | 2020-2030 | ÚZIS ČR | MZ (NZ), přímo řízené organizace, poskytovatelé zdravotní péče, pojišťovny, odborné společnosti |  |
| Dílčí cíl č. 2.3.5 Rozvoj Národního zdravotnického informačního portálu (NZIP) | Dokončení produkční verze systému NZIP | Ověřování produkční verze NZIP a přístupu k informacím | Online dostupné informační zdroje ve zdravotnictví prostřednictvím portálu NZIP | 2020-2021 | ÚZIS ČR | MZ (NM, NL, NZ), SZÚ, akademická sféra, pacientské organizace |  |
|  | Správa, aktualizace obsahu NZIP | Dokončení NZIP | Aktuální a pravidelně aktualizovaný NZIP | 2021-2030 | ÚZIS ČR | MZ (NM, NL, NZ) SZÚ, pacientské organizace, odborné společnosti, poskytovatelé zdravotní péče akademická sféra, MŠMT, |  |
|  | Vývoj nových funkcionalit NZIP včetně e-learningového modulu | Ověřování nových funkcionalit | Nasazení nových funkcionalit NZIP | 2021-2030 | ÚZIS ČR | MZ (NM, NL, NZ) SZÚ, akademická sféra |  |
| Dílčí cíl č. 2.3.6 Správa systému s rozvojem katalogu služeb elektronického zdravotnictví | Příprava řídicích aktů, metodik, vyhlášek pro správu IS katalogu služeb a jejich průběžná aktualizace | Centrálně sdílené služby EZ | Jednotný proces schvalování a kompatibility se schválenými standardy | 2020-2030 | MZ (NZ) | MZ (NL, NZ, NE), ÚZIS ČR, MV, |  |
|  | Zajištění správy katalogu služeb a SW nástrojů na jeho správu | Centrálně sdílené služby EZ | Katalog služeb EZ – Rutinní provoz služby centrálně sdílené služby EZ zaručující jednotný proces schvalování a kompatibility se schválenými standardy | 2020-2030 | MZ (NZ) | MZ (NL, NZ, NE), ÚZIS ČR, MV, |  |
| Dílčí cíl č. 2.3.7 Podpora využívání a standardizace nástrojů elektronického zdravotnictví | Zákon o elektronizaci zdravotnictví | Správa standardů, harmonizace standardů | Standardizace nástrojů EZ, podpora jejich využívání, Zavedení procesu ověřování shody do praxe | 2020-2022 | MZ (NZ) | MZ (NZ, NL), SÚKL, ÚZIS ČR, |  |
|  | Zavádění standardů a certifikací EZ | Nástroje pro standardizaci prostředí EZ, interoperabilní prostředí pro uživatele, společné sdílené služby ve zdravotnictví) | Standardizace nástrojů EZ, podpora jejich využívání, Zavedení procesu ověřování shody do praxe | 2020-2030 | MZ (NZ) | MZ (NZ, NL, NE), SÚKL, ÚZIS ČR, VZP a další zdravotní pojišťovny, ČSSZ |  |
| Dílčí cíl č. 2.3.8 Podpora využití nových digitálních technologií a postupů v oblasti personalizované medicíny, domácí péče, integrované péče | Vypracování dílčích strategií pro využívání digitálních technologií na podporu personalizované medicíny, domácí péče, integrované péče | Definice postupů, tvorba analytických podkladů, tvorba strategie | Vytvoření a přijetí metodického rámce v oblasti digitální podpory integrované péče a personalizované medicíny | 2021-2026 | MZ (NZ) | MZ (NE, NZ, NL), SÚKL, zdravotní pojišťovny, poskytovatelé zdravotních služeb, vzdělávací instituce ve zdravotnictví, výzkumné instituce zaměřené na zdravotnictví, pacientské organizace |  |
|  | Vytvoření programu podpory kompetenčního centra pro digitální technologie | Definice postupů, tvorba a implementace nástrojů | Program podpory dílčích a komplexních řešení využívajících digitální technologie | 2021-2030 | MZ (NZ) | MZ (NE, NZ, NL), SÚKL, zdravotní pojišťovny, poskytovatelé zdravotních služeb, přímo řízené organizace, Pacientské organizace |  |
| Dílčí cíl č. 2.3.9 Podpora využití umělé inteligence ve zdravotnictví a implementace na ní založených služeb | Vypracování strategie využití umělé inteligence (AI) ve zdravotnictví. Vytvoření rámce pro kvalitu a životní cyklus datových souborů pro zácvik systémů s AI a pro výkonnost aplikací AI určených pro využití ve zdravotnictví. Návrh legislativních úprav pro AI ve zdravotnictví. | Vytvoření metodického rámce AI, analytické podklady pro možnosti využití AI ve zdravotnictví | Vypracování strategie včetně kompetencí pro implementaci nástrojů, postupů a podpora rozvoje AI, bezpečnostních a etických pravidel | 2021-2026 | MZ (NZ) | MZ (NE, NZ, NL), ÚZIS ČR, IPVZ, SZÚ, zdravotní pojišťovny, poskytovatelé zdravotních služeb, vzdělávací instituce ve zdravotnictví, výzkumné instituce zaměřené na zdravotnictví, MPO |  |
|  | Vytvoření a implementace programu podpory kompetenčních center pro AI ve zdravotnictví. Vytvoření a implementace programu na podporu zavádění a využívání systémů AI v prostředí poskytovatelů zdravotních služeb, klinické studie, podpora rozhodování. | Podpora využití AI, vytvoření metodického rámce AI | Program podpory kompetenčního centra AI ve zdravotnictví poskytující odbornou expertizu, plnit roli testovacího centra, program podpory výzkumu a vzdělávání | 2021-2030 | MZ (NZ) | MZ (NE, NZ, NL), zdravotní pojišťovny, poskytovatelé zdravotních služeb, vzdělávací instituce ve zdravotnictví |  |
| Dílčí cíl č. 2.3.10 Rozvoj vědeckovýzkumné a inovační základny pro digitalizaci zdravotnictví a rozvoj znalostní základny digitálního zdravotnictví | Vytvoření a rozvoj vědeckovýzkumného či inovačního programu či centra | Požadavek na vytvoření vědeckovýzkumného / inovačního centra, metodický rámec | Inovace digitalizace zdravotnictví – Vytvoření / rozvoj nových vědeckovýzkumných a inovačních center | 2021-2030 | MZ (NZ) | MZ (NE, NZ), ÚZIS ČR, vědecká pracoviště, odborné společnosti, centra inovací v medicíně, vysoké školy |  |
| Dílčí cíl č. 2.3.11 Praktické aplikace modelů bezpečného sdílení zdravotních záznamů, uplatnění technologie Blockchain a navazujících konceptů, využití konceptů z oblasti Big Data | Implementace moderních nástrojů pro zabezpečení sdílení zdravotních záznamů. Zejména uplatnění moderních modelů na bázi technik Blockchain a konceptů z oblasti Big Data | Aplikace nástrojů pro zabezpečení sdílení zdravotních záznamů, uplatnění nových technologie koncepty Big data | Nové technologie a implementace nástrojů pro zabezpečení sdílení zdravotních záznamů, koncepty Big data, metodický rámec | 2021-2030 | MZ (NZ) | MZ (NZ, NE, NL), ÚZIS ČR, vědecká pracoviště, odborné společnosti, centra inovací v medicíně, vysoké školy, pacientské organizace, zdravotní pojišťovny MPO, |  |
|  | Zapojení ČR do mezinárodní spolupráce v uvedených oblastech (Opatření 1). Propagace nových technologií a dobré praxe v jejich aplikaci | Studie proveditelnosti | Zavádění nových technologií a dobré praxe v jejich aplikaci | 2021-2030 | MZ (NZ) | MZ (NZ, NE, NL), ÚZIS ČR, ČVUT, Univerzita Karlova, Masarykova Univerzita Brno, MPO, zdravotní pojišťovny |  |
| Dílčí cíl č. 2.3.12 Podpora technologií mobilního zdravotnictví (mHealth) a telemedicíny na všech úrovních poskytování zdravotní péče | Vytvoření služby/aplikace mHealth a telemedicíny, ověření, aktualizace a realizace Implementačního plánu telemedicína Pilotní projekty | Zavádění principů a nástrojů pro podporu telemedicíny a mHealth, definování oblasti k aplikaci výkonů telemedicíny, specifikace indikační skupiny pacientů, technických podmínek poskytování, ověření účinnosti | Vytvoření a přijetí metodického rámce, podpora technologií na všech úrovních poskytování zdravotní péče zejména u koncových uživatelů. Provoz služby, aplikace mHealth, telemedicíny | 2021-2030 | MZ (NZ) | MZ (NZ, NL, NE), přímo řízené organizace, poskytovatelé zdravotních a sociálních služeb, odborné společnosti, vysoké školy pacientské organizace, zdravotní pojišťovny |  |
| Dílčí cíl č. 2.3.13 Rozvoj platforem pro komunikaci a koordinaci veřejné správy, průmyslu a akademické sféry pro účely rozvoje digitálních služeb ve zdravotnictví a v péči o zdraví | Vytvoření a rozvoj nástrojů pro podporu koordinovaného rozvoje platforem v oblasti digitalizace zdravotnictví | Rozvoj existence platforem pro komunikaci a koordinaci | Institucionalizace platforem pro komunikaci a koordinaci veřejné správy, průmyslu a akademické sféry | 2021-2030 | MZ (NZ) | MZ (NL, NZ, NE) IPVZ, ČLS JEP, IHE Czech Republic, vysoké školy, odborné společnosti, přímo řízené organizace |  |
| Dílčí cíl č. 2.3.14 Programy rozvoje obecné i specifické digitální gramotnosti pracovníků ve zdravotnictví | Vypracování systému výuky a vzdělávání pro pracovníky ve zdravotnictví | komplexní systém výuky a vzdělávání na podporu znalostí a dovedností jako specifické informační gramotnosti Rozvoj obecné i specifické gramotnosti pracovníků ve zdravotnictví | Programy rozvoje Vypracování systému výuky | 2021-2023 | MZ (NZ) | MZ (NL, NZ, NE), IPVZ, NLK, SÚKL, NCO NZO, ÚZIS ČR, přímo řízené organizace MZ, Vzdělávací centra, vysoké školy |  |
|  | Realizace systému vzdělávání pro pracovníky ve zdravotnictví vč. E-learningových modulů | Vytvoření systému vzdělávání a e-learningových modulů pro pracovníky ve zdravotnictví | Proškolení pracovníků ve zdravotnictví | 2023-2030 | MZ (NZ) | MZ (NL, NZ, NE), IPVZ, NLK, SÚKL, NCO NZO, ÚZIS ČR, přímo řízené organizace MZ, Vzdělávací centra, vysoké školy |  |
| Dílčí cíl č. 2.3.15 Programy posilující budování důvěry ve služby digitálního zdravotnictví mezi občany i zdravotníky | Zavádění cílených programů vzdělávání a obecné osvěty občanů a zejména pacientů a zdravotníků, zejména pro podporu přijetí nových digitálních služeb | Vytvoření cílených programů vzdělávání a osvěty | Realizace cílených programů vzdělávání a obecné osvěty občanů a zejména pacientů a zdravotníků | 2021-2030 | MZ (NZ) | MZ (NZ, NE, NL), IPVZ, NLK, SÚKL, přímo řízené organizace, poskytovatelé zdravotních a sociálních služeb, odborné společnosti, vysoké školy, vzdělávací centra, NNO, pacientské organizace |  |

- Rozpočet a předpokládané zdroje financování

Stejně jako v předchozích letech, i v období 2021–2030 bude významným zdrojem financování oblasti zdravotnictví představovat státní rozpočet, kapitola 335 – Ministerstvo zdravotnictví. Dalšími významnými zdroji financování pak budou fondy EU a další finanční mechanismy, jako jsou fondy EHP nebo program švýcarsko-české spolupráce. Rozpočet resortu je průběžně zajišťován prostřednictvím standartních procesů tvorby rozpočtového rámce (střednědobého i dlouhodobého) a je projednáván v rámci stanovování státního rozpočtu.

Primárními zdroji finančních prostředků pro zajištění a podporu implementačních projektů dílčích cílů v rámci specifického cíle Digitalizace zdravotnictví budou z rozpočtovaných výdajů kapitoly MZ a střednědobých výdajových limitů této kapitoly. Důležitým zdrojem financování budou fondy EU a další finanční mechanismy (např. Digital Europe Programme (DEP), program Connecting Europe Facility (CEF), The Invest EU Programme (InvestEU), Structural Reform Support Programme, Horizon Europe (HE), eHealth Network (Joint Action). Dále možné zdroje v rámci vládního programu Digitální Česko a jeho implementační plány v rámci Informační koncepce ČR a Digitální ekonomika a společnost).

Tab. č. 3: Rozpočet dle dílčích cílů a plánované zdroje financování

| Číslo dílčího cíle | Celkové náklady na realizaci DC | Předpokládá se projektový záměr ANO/NE, v jaké výši | Předpokládané zdroje financování | Posílení personální kapacity na realizaci DC ANO/NE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dílčí cíl č. 2.3.1 Rozvoj a implementace koncepce digitalizace zdravotnictví, institucionalizace elektronického zdravotnictví | - | NE | Státní rozpočet fondy EU, jiné zdroje (finanční mechanismy EU, CEF, Horizon Europe) | ANO |
| Dílčí cíl č. 2.3.2 Rozvoj centrální infrastruktury pro sdílení zdravotnické dokumentace, zaručenou a bezpečnou komunikaci a výměnu informací ve zdravotnictví | 1 096 mil. Kč | ANO | Státní rozpočet fondy EU | ANO |
| Dílčí cíl č. 2.3.3 Rozvoj systému poskytování služeb autoritativních údajů, resortních autoritativních registrů a modelu zaručených dat | 300 mil. Kč | ANO | Státní rozpočet fondy EU | ANO |
| Dílčí cíl č. 2.3.4 Rozvoj Národního zdravotnického informačního systému | 760 mil. Kč | ANO | Státní rozpočet fondy EU | ANO |
| Dílčí cíl č. 2.3.5 Rozvoj Národního zdravotnického informačního portálu | 50 mil. Kč | ANO | Státní rozpočet fondy EU | ANO |
| Dílčí cíl č. 2.3.6 Správa systému s rozvojem katalogu služeb elektronického zdravotnictví | 100 mil. Kč | ANO | Státní rozpočet fondy EU | ANO |
| Dílčí cíl č. 2.3.7 Podpora využívání a standardizace nástrojů elektronického zdravotnictví | 400 mil. Kč | ANO | Státní rozpočet fondy EU, jiné zdroje (finanční mechanismy EU, CEF, Horizon Europe) | ANO |
| Dílčí cíl č. 2.3.8 Podpora využití nových digitálních technologií a postupů v oblasti personalizované medicíny, domácí péče, integrované péče | 380 mil. Kč | ANO | Státní rozpočet fondy EU | ANO |
| Dílčí cíl č. 2.3.9 Podpora využití umělé inteligence ve zdravotnictví a implementace na ní založených služeb | 500 mil. Kč | ANO | Státní rozpočet fondy EU | ANO |
| Dílčí cíl č. 2.3.10 Rozvoj vědeckovýzkumné a inovační základny pro digitalizaci zdravotnictví a rozvoj znalostní základny digitálního zdravotnictví | 240 mil. Kč | ANO | Státní rozpočet fondy EU | ANO |
| Dílčí cíl č. 2.3.11 Praktické aplikace modelů bezpečného sdílení zdravotních záznamů, uplatnění technologie Blockchain a navazujících konceptů, využití konceptů z oblasti Big Data | 230 mil. Kč | ANO | Státní rozpočet fondy EU, jiné zdroje (finanční mechanismy EU- Horizon Europe) | ANO |
| Dílčí cíl č. 2.3.12 Podpora technologií mobilního zdravotnictví (mHealth) a telemedicíny na všech úrovních poskytování zdravotní péče | 130 mil. Kč | ANO | Státní rozpočet fondy EU | ANO |
| Dílčí cíl č. 2.3.13 Rozvoj platforem pro komunikaci a koordinaci veřejné správy, průmyslu a akademické sféry pro účely rozvoje digitálních služeb ve zdravotnictví a v péči o zdraví | 60 mil. Kč | ANO | Státní rozpočet fondy EU | ANO |
| Dílčí cíl č. 2.3.14 Programy rozvoje obecné i specifické digitální gramotnosti pracovníků ve zdravotnictví | 300 mil. Kč | ANO | Státní rozpočet fondy EU, jiné zdroje (finanční mechanismy EU- Horizon Europe) | ANO |
| Dílčí cíl č. 2.3.15 Programy posilující budování důvěry ve služby digitálního zdravotnictví mezi občany i zdravotníky | 90 mil. Kč | ANO | Státní rozpočet fondy EU | ANO |
| Celkem | 4 636 mil. Kč |  |  |  |

- Soubor indikátorů

Naplňování Strategického rámce Zdraví 2030 bude sledováno prostřednictvím indikátorů, které představují účinný nástroj pro měření cílů, postupu či dosažených efektů jednotlivých úrovní implementace.

Na úrovni Strategického rámce Zdraví 2030 jsou stanoveny základní indikátory, u nichž je zřejmá návaznost na indikátory Strategického rámce ČR 2030.

Soubor indikátorů slouží ke sledování pokroku v plnění jednotlivých cílů. Zdraví 2030 obsahuje indikátorovou sadu, která měří dopady intervencí na nejvyšší úrovni. Tento IP má přispívat především k dosažení cílových hodnot následujících indikátorů:

Tab. č. 4: Indikátory dopadů na úrovni Strategického rámce Zdraví 2030

| Indikátor | Bližší vymezení a jednotka | Výchozí hodnota (2017) | Cílový stav (2030) |
| --- | --- | --- | --- |
| Počet vytvořených portálových řešení elektronického zdravotnictví (elektronické zdravotní záznamy) | Počet | 0 | 1 |

Následně je pak u každého specifického cíle uveden soubor indikátorů, jak dopadových, tak výstupových/výsledkových pro každý dílčí cíl.

Indikátory budou průběžně vytvářeny v souladu s přijatou Indikátorovou soustavou pro monitorování a hodnocení výstupů a výsledků elektronického zdravotnictví (Digitalizace zdravotnictví).

Cílem indikátorové soustavy je především poskytnout:

1. Podklad pro monitorování elektronického zdravotnictví

2. Podklad pro hodnocení elektronického zdravotnictví

3. Nástroj pro případnou aktualizaci strategických dokumentů

4. Nástroj pro zařazování nové služby/produktu do systému elektronického zdravotnictví, kvantifikaci přínosů plánovaných projektů a prospěšnosti nových produktů či služeb.

Indikátorová soustava bude revidována v souladu se systémem monitorování nastaveným pro Strategický rámec Zdraví 2030.

Konkrétně je třeba aktualizaci indikátorové soustavy zvážit především v následujících případech:

- Po provedených hodnoceních (evaluacích), pokud se ukáže, že indikátorová soustava již nereflektuje stav a vývoj elektronizace zdravotnictví

- V případě významného posunu v oblasti elektronizace zdravotnictví, např. na základě spuštění nové služby elektronického zdravotnictví

- Při přijetí zákona o elektronickém zdravotnictví, případně dalších zákonů (či novel) souvisejících s elektronickým zdravotnictvím

- V rámci aktualizace prováděcích a strategických dokumentů (Strategický rámec Zdraví 2030, Národní strategie elektronického zdravotnictví, resp. Akčního plánu k Národní strategii elektronizace zdravotnictví).

Tab. č. 5: Indikátory na úrovni dílčích cílů

| Číslo dílčího cíle | Název indikátoru | Stručná definice / popis indikátoru | Jednotka | Výchozí hodnota | Očekávaný cílový stav | Časová řada sledování |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dílčí cíl 2.3.1 | Veřejné instituce podporované pro účely vývoje digitálních služeb, produktů a procesů | Počet digitalizovaných institucí podporovaných pro účely vývoje digitálních služeb, produktů a procesů | Instituce | 0 | 100 | roční |
|  | Počet podpořených systémů s pokročilými funkcemi | Počet podpořených systémů s pokročilými funkcemi | Systém | 0 | 5 | roční |
| Dílčí cíl 2.3.2 | Počet podpořených systémů s pokročilými funkcemi | Počet podpořených systémů s pokročilými funkcemi | Systém | 0 | 5 | roční |
|  | Veřejné instituce podporované pro účely vývoje digitálních služeb | Veřejné instituce podporované pro účely vývoje digitálních služeb | Instituce | 0 | 3 | roční |
| Dílčí cíl 2.3.3 | Počet podpořených systémů s pokročilými funkcemi | Počet podpořených systémů s pokročilými funkcemi | Systém | 0 | 3 | roční |
|  | Veřejné instituce podporované pro účely vývoje digitálních služeb | Veřejné instituce podporované pro účely vývoje digitálních služeb | Instituce | 0 | 1 | roční |
| Dílčí cíl 2.3.4 | Počet inovovaných informačních systémů | Počet inovovaných informačních systémů | Informační systém | 0 | 1 | 1x za dva roky |
|  | Počet posílených souborů HW a SW infrastruktury | Počet posílených souborů HW a SW infrastruktury | Inovovaný HW/SW výstup | 0 | 1 | 1x za dva roky |
|  | Počet nových/inovovaných analytických výstupů | Počet nových/inovovaných analytických výstupů | Nový /Inovovaný výstup analytický výstup | 0 | 14 | 1x za dva roky |
|  | Počet nových/inovovaných metodických materiálů | Počet nových/inovovaných metodických materiálů | Nový /Inovovaný metodický materiál | 0 | 14 | 1x za dva roky |
|  | Počet nových/ inovovaných datových sad | Počet inovovaných datových sad | Nová/ inovovaná datová sada | 0 | 14 | 1x za dva roky |
| Dílčí cíl 2.3.5 | Počet publikovaných původních článků | Počet publikovaných původních článků | Počet článků | 0 | 360 | ročně |
|  | Počet převzatých externích zdrojů | Počet převzatých externích zdrojů | Počet převzatých externích zdrojů | 0 | 180 | ročně |
|  | Počet edukačních příspěvků | Počet edukačních příspěvků | Počet edukačních příspěvků | 0 | 72 | ročně |
|  | Počet vytvořených a zveřejněných analytických a strategických dokumentů | Počet vytvořených a zveřejněných analytických a strategických dokumentů | Počet vytvořených dokumentů | 0 | 10 | ročně |
|  | Celkový počet účastníků, kteří absolvují e-learningové kurzy | Celkový počet účastníků, kteří absolvují e-learningové kurzy | Počet účastníků, kteří absolvují e-learningové kurzy | 0 | 40 | ročně |
| Dílčí cíl 2.3.6 | Počet podpořených systémů s pokročilými funkcemi | Počet podpořených systémů s pokročilými funkcemi | Systém | 0 | 1 | roční |
|  | Veřejné instituce podporované pro účely vývoje digitálních služeb | Veřejné instituce podporované pro účely vývoje digitálních služeb | Instituce | 0 | 2 | roční |
| Dílčí cíl 2.3.7 | Počet vytvořených a podpořených standardizačních organizací | Počet vytvořených a podpořených standardizačních organizací | Organizace | 0 | 4 | roční |
|  | Počet podpořených systémů s pokročilými funkcemi | Počet podpořených systémů s pokročilými funkcemi (zajištění standardizačního a certifikačního procesu) | Systém | 0 | 1 | roční |
| Dílčí cíl 2.3.8 | Počet podpořených systémů s pokročilými funkcemi | Počet podpořených systémů s pokročilými funkcemi | Systém | 0 | 3 | roční |
|  | Počet podpořených projektů | Počet podpořených projektů | Projekt | 0 | 5 | roční |
| Dílčí cíl 2.3.9 | Veřejné instituce podporované pro účely testovacích center | Veřejné instituce podporované pro účely testovacích center | Instituce | 0 | 4 | roční |
|  | Počet implementovaných systémů AI ve zdravotních službách včetně systémů na podporu klinického rozhodování (CDSS) | Počet implementovaných systémů AI ve zdravotních službách včetně systémů na podporu klinického rozhodování (CDSS) | Systém AI | 0 | 10 | roční |
| Dílčí cíl 2.3.10 | Veřejné instituce podporované pro účely vývoje digitálních služeb | Veřejné instituce podporované pro účely vývoje digitálních služeb | instituce | 0 | 5 | roční |
|  | Počet podpořených projektů | Počet podpořených projektů | Projekt | 0 | 12 | roční |
| Dílčí cíl 2.3.11 | Počet aplikovaných modelů a technologií | Počet aplikovaných modelů a technologií | Nástroj | 0 | 7 | roční |
|  | Počet podpořených projektů | Počet podpořených projektů | Projekt | 0 | 11 | roční |
| Dílčí cíl 2.3.12 | Počet aplikovaných technologií | Počet aplikovaných technologií | Nástroj | 0 | 5 | roční |
|  | Počet vytvořených nástrojů | Počet vytvořených nástrojů | Nástroj | 0 | 3 | roční |
| Dílčí cíl 2.3.13 | Počet podpořených platforem | Počet podpořených platforem | Platforma | 0 | 5 | roční |
|  | Počet vytvořených nástrojů | Počet vytvořených nástrojů | Nástroj | 0 | 3 | roční |
| Dílčí cíl 2.3.14 | Počet vzdělávacích programů | Počet vytvořených vzdělávacích programů | Program | 0 | 5 | roční |
|  | Počet podpořených institucí | Počet podpořených institucí | Instituce | 0 | 5 | roční |
| Dílčí cíl 2.3.15 | Počet podpořených vzdělávacích cílených programů a obecné osvěty | Počet podpořených vzdělávacích cílených programů a obecné osvěty | Program | 0 | 5 | roční |
|  | Počet proškolených osob | Počet proškolených osob | Osoby | 0 | 750 | roční |

- Implementační struktura

Garantem provádění Strategického rámce Zdraví 2030 a jeho implementačních plánů je Ministerstvo zdravotnictví. Zastřešujícím orgánem, který vykonává dohledovou a kontrolní činnosti nad realizací Strategického rámce Zdraví 2030 a implementačních plánů, je vedení Ministerstva zdravotnictví, které projednává a schvaluje klíčové dokumenty a zajišťuje vzájemný soulad realizace Strategického rámce Zdraví 2030 a všech sedmi implementačních plánů.

Jako poradní orgán ministra zdravotnictví v oblasti implementace Zdraví 2030 je příkazem ministra č. 36/2019 ze dne 20. listopadu 2019 zřízen Řídicí výbor implementace Strategického rámce rozvoje péče o zdraví v České republice do roku 2030 (dále jen „Řídicí výbor Zdraví 2030“), jehož činnost spočívá především v:

- dohledu nad implementací Zdraví 2030 vč. jeho implementačních plánů,

- dohledu nad řízením rizik v rámci implementace jednotlivých implementačních plánů,

- vzájemné koordinaci realizace implementačních plánů,

- koordinaci příprav revizí dokumentů a pravidelných zpráv o průběhu implementace,

- posouzení podstatných změn implementačních plánů.

Za realizaci implementačního plánu je zodpovědný gestor implementačního plánu, kterým je náměstek pro zdravotní péči. Gestor implementačního plánu vrcholově řídí a odpovídá za realizaci implementačního plánu daného specifického cíle. Gestor je odpovědný za zpracování Zprávy o průběhu realizace implementačního plánu (nebo také „hodnoticí zpráva“), kterou pravidelně předkládá Řídicímu výboru Zdraví 2030 a následně poradě vedení MZ.

Členem Řídicího výboru Zdraví 2030, který má dohled nad implementací Strategického rámce Zdraví 2030 a jeho prováděcích dokumentů, je i ředitel odboru IT a elektronizace zdravotnictví MZ. Úkolem odboru IT a elektronizace zdravotnictví (dále „ITEZ“) je programově a hospodárně koordinovat a podporovat rozvoj elektronického zdravotnictví, udržovat a rozvíjet koncepci elektronizace zdravotnictví a zabezpečovat působnost ministerstva v oblasti strategického a koncepčního rozvoje digitalizace zdravotnictví. Současně plní roli digitálního zmocněnce ministerstva.

Architektonický dohled nad rozvojem elektronizace vykonává útvar národního centra elektronického zdravotnictví, který zabezpečuje agendy útvaru hlavního architekta elektronického zdravotnictví a Národního centra elektronického zdravotnictví. Útvar úzce spolupracuje s odborem hlavního architekta MV.

Ustanovení řídicí struktury je klíčovým předpokladem pro funkčnost sledování systému elektronického zdravotnictví.

Řídicí struktura se proto bude řídit následujícími principy:

- Efektivní vynakládání nákladů a důraz na efektivitu řízení

- Práce s informacemi odpovídajícími potřebám každé úrovně řízení – správné informace jsou poskytovány relevantním uživatelům a ve správný čas

- Oddělení funkcí monitorování a hodnocení od standardních řídicích struktur při zachování jejich vzájemné komplementarity

- Maximální využití již existujících řídicích struktur.

Obr. č. 1: Schéma realizační struktury

- Řízení rizik

Cílem řízení rizik je předcházet situacím, které by mohly ohrozit úspěšnou realizaci implementačního plánu. Řízení rizik spočívá v systematické identifikaci, měření, zvládání, monitorování a vykazování všech významných rizik jednotným a integrovaným způsobem tak, aby byly pokryty všechny rizikové oblasti.

Základním nástrojem řízení rizik je tzv. Registr rizik, který je jednou ze základních součástí implementačního plánu. Registr rizik obsahuje jednak seznam definovaných rizik na úrovni implementačního plánu, spolu s určením významnosti rizika a dále seznam navrhovaných nápravných opatření ke snížení rizika spolu s vlastníky, kteří jsou odpovědní za jejich provádění.

Implementace probíhá v neustále se měnícím prostředí, a tak je nutné Registr rizik průběžně aktualizovat, a to minimálně jednou ročně jako součást Zprávy o průběhu realizace implementačního plánu. Součástí je vždy i vyhodnocení plnění nápravných opatření přijatých v průběhu daného roku.

Registr rizik je aktualizován koordinátorem IP (na základě jmenování) podle informací z průběhu implementace IP v daném roce a projednán jako součást Zprávy o průběhu realizace implementačního plánu Řídicím výborem Zdraví 2030. Ta je následně schvalována vedením MZ.

V průběhu implementace jsou vlastníky rizik prováděna navržená nápravná opatření. Řízení rizik je kontinuálním procesem, proto v případě, že v průběhu roku je některým subjektem zapojeným do implementace identifikováno dle jeho názoru kritické riziko (tj. riziko se stupněm významnosti v rozmezí 16–25), je tento subjekt povinen informovat o něm gestora implementačního plánu a koordinátora IP. Gestor implementačního plánu je povinen stanovit k novému kritickému riziku nápravná opatření a informovat o nich vlastníky rizik.

Při přípravě implementačního plánu byla stanovena následující rizika, která mohou významně ovlivnit naplňování specifického cíle potažmo cílů dílčích.

Tab. č. 6: Registr rizik ke dni schválení IP

| Název rizika | Popis rizika | Dopad rizika | Pravděpodobnost výskytu rizika | Významnost rizika | Opatření vedoucí ke snížení rizika | Vlastník nápravného opatření |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Administrativní náročnost | Administrativní náročnost při realizaci jednotlivých opatření implementačního plánu | 2,1 | 3,0 | 6,3 | Projednávání témat při přípravě, zapojení do přípravy | MZ |
| Nedostatečné personální zajištění | Nedostatek personálních kapacit | 3,1 | 3,1 | 9,61 | Nastavení motivačních prvků práce na opatřeních | MZ |
| Nevytvoření nových komponent elektronického zdravotnictví | Bez nových komponent elektronického zdravotnictví | 3,0 | 3,0 | 9,0 | Projednávání aktivit vedoucích k naplnění | MZ |
| Legislativní omezení | Nesplnění požadavků na změnu legislativní úpravy | 3,1 | 3,1 | 9,61 | Projednávání aktivit vedoucích k naplnění | MZ |
| Finanční náročnost | Nedostatek finančních zdrojů na realizaci | 3,1 | 4,1 | 12,71 | Projednávání aktivit při přípravě programů podpory | MZ |
| Připravenost poskytovatelů zdravotních služeb a dalších organizací na změny související s elektronizací zdravotnictví | Nepřipravenost na elektronizaci zdravotnictví | 2,1 | 3,0 | 6,3 | Projednávání aktivit vedoucích k naplnění | MZ |
| Odbornost zaměstnanců | vysoká odborná náročnost | 3,0 | 3,1 | 9,3 |  | MZ |
| Veřejné zakázky | Zadávací řízení a problematika soutěžení | 3,1 | 4,1 | 12,71 | Zapojení do přípravy | MZ |

- Řízení změn

Implementace probíhá v neustále se měnícím prostředí, a tak je pravděpodobné, že se budou muset implementační plány pravidelně revidovat a aktualizovat. Minimálně dojde k jedné revizi na základě povinně stanovené revize Strategického rámce Zdraví 2030 v roce 2025.

Pro přípravu a schvalování změn implementačního plánu je stanoven následující postup: Zpravidla dochází k úpravě textu implementačního plánu v rámci pravidelné roční Zprávy o průběhu realizace implementačního plánu, v níž mohou být navrhovány změny, které nemají vliv na označení specifického cíle a dílčích cílů – tj. je možné upravovat seznam opatření, zdroje financování apod. Změny jsou v rámci projednání Zprávy o průběhu realizace implementačního plánu diskutovány Řídicím výborem Zdraví 2030, který k nim vydá stanovisko a následně schvalovány vedením MZ. Po schválení roční Zprávy o průběhu realizace implementačního plánu je v případě, že došlo ke změně textu implementačního plánu, vydávána nová verze implementačního plánu s vyznačením platnosti.

V případě návrhu podstatných změn, tj. těch, které mají vliv na označení specifického cíle a dílčích cílů, jsou takové změny projednány Řídicím výborem Zdraví 2030 samostatně s ohledem na koordinaci implementace celého Strategického rámce Zdraví 2030 a následně schvalovány vedením MZ a vládou ČR.  Po schválení změny, je vydávána nová verze IP s vyznačením platnosti.

- Monitorování a evaluace

Součástí implementace je i proces monitorování a evaluace realizace implementačního plánu. Tyto procesy do značné míry probíhají současně a kontinuálně.

Cílem monitorování je průběžné zjišťování pokroku v realizaci implementace a porovnávání získaných informací s výchozím přepokládaným plánem. Monitorování je soustavnou činností, která probíhá během celého trvání implementace. Nastavený a fungující systém monitoringu umožní v případě potřeby revizí implementačního plánu již v průběhu jeho realizace. Zároveň bude systém monitorování sloužit k vyhodnocení výsledků a dopadů implementačního plánu i Zdraví 2030 jako celku, po skončení jeho realizace. Monitorovací systém je navržen tak, že každé dva roky bude vládě ČR předkládána pro informaci Zpráva o průběhu implementace Strategického rámce Zdraví 2030. Zpráva o průběhu realizace implementačního plánu, která představuje vyhodnocení postupu realizace samotného implementačního plánu, bude každý rok předkládána Řídicímu výboru Zdraví 2030 a následně ke schválení poradou vedení MZ. Bude sledováno, jakým směrem jde vývoj v dané oblasti a budou zajišťovány zdroje dat o vybraných oblastech a sledovány a vyhodnocovány příslušné indikátory. Za vypracování a předložení Zprávy o průběhu realizace implementačního plánu Řídicímu výboru Zdraví 2030 a poradě vedení MZ odpovídá gestor implementačního plánu.

Povinnou součástí Zprávy o průběhu realizace implementačního plánu je:

- vyhodnocení plnění jednotlivých opatření

- aktualizovaný Registr rizik včetně vyhodnocení plnění nápravných opatření

- aktualizovaný Komunikační plán

- aktualizovaný Evaluační plán

- návrhy na nepodstatné změny textu Implementačního plánu

Zpráva o průběhu realizace implementačního plánu je gestorem implementačního plánu předkládána k projednání Řídicímu výboru Zdraví 2030 nejpozději do konce února následujícího roku a ke schválení vedení MZ nejpozději do konce března následujícího roku. Každý druhý rok (nejdříve v roce 2023) je pak Zpráva o průběhu realizace implementačního plánu podkladem pro průběžnou Zprávu o průběhu realizace Strategického rámce rozvoje péče o zdraví v České republice do roku 2030, která je předkládána vládě ČR pro informaci vždy nejpozději do konce června následujícího roku.

Evaluační plán je nastavován a aktualizován v roční Zprávě o průběhu realizace implementačního plánu s tím, že se předpokládá, že budou zpracovávány (interně případně externě) jak dopadové evaluace na úrovni celého Zdraví 2030, tak také tematické dopadové i procesní evaluace až do úrovně dílčího cíle či opatření.

V případě digitalizace zdravotnictví budou principy monitorování a hodnocení vycházet také z přijaté Metodiky pro monitorování a hodnocení elektronického zdravotnictví.

- Komunikační plán

Komunikační plán implementačního plánu vychází z Komunikační strategie Strategického rámce Zdraví 2030. Cílem komunikace realizace implementačního plánu je především zajistit informovanost dotčených subjektů a veřejnosti o existenci, obsahu a cílech daného implementačního plánu.

Komunikační plán implementačního plánu má nastavit základní rámec komunikace a spolupráce mezi dotčenými subjekty, má také informovat odbornou i širší veřejnost o cílech a záměrech implementačního plánu. Je zároveň prostředkem, jak dosáhnout široké akceptace aktivit a opatření, kterými je realizace implementačního plánu prováděna.

V implementačním plánu jsou stanoveny základní parametry komunikačního plánu, v rámci Zprávy o průběhu realizace implementačního plánu je vždy aktualizován pro daný rok s tím, že je zohledněna fáze implementace implementačního plánu (tj. jsou vybírány prioritní cílové skupiny, konkrétní sdělení i formy sdělení atd.)

Tvorba a aktualizace Komunikačního plánu probíhá vždy ve spolupráci s odborem komunikace s veřejností MZ a celá realizace komunikačního plánu pak probíhá v úzké koordinaci s tímto odborem.

Cílovými skupinami komunikace IP jsou zejména:

- jednotlivé rezorty a další ústřední orgány státní správy,

- organizace podřízené MZ,

- pracovníci MZ,

- územní samosprávné celky,

- parlament,

- profesní komory,

- zdravotní pojišťovny,

- zájmová sdružení,

- neziskové organizace,

- odborná i laická veřejnost,

- pacienti,

- Evropská komise.

Obsah komunikace je zaměřen především na prezentaci implementačního plánu, jeho dílčích cílů a opatření uvedeným cílovým skupinám. Primárním nástrojem šíření informací bude web MZ, web Národního centra elektronického zdravotnictví (www.ncez.mzcr.cz; www.nsez.cz) a sociální sítě, které budou doplňovat případné letákové kampaně, tištěné brožury či tiskové konference k významným událostem v rámci jednotlivých aktivit, případně informační semináře pro poskytovatele zdravotních služeb a dotčené subjekty. Strategický rámec Zdraví 2030 a jeho implementační plány budou také pravidelně prezentovány na veřejných akcích pořádaných MZ, jako je např. Den zdraví.

Komunikační plán specifického cíle Digitalizace zdravotnictví bude vycházet z komunikační strategie Strategického rámce Zdraví 2030 a ve specifické oblasti Digitalizace zdravotnictví bude dále rozpracován.

| Název aktivity | Popis obsahu sdělení | Cílová skupina | Forma sdělení | Předpokládaná doba realizace | Realizátor | Garant |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekt komunikace plánů digitalizace | Seznámení veřejnosti se záměry digitalizace | Odborná i laická veřejnost | Viz následující aktivity | 2020 - 2023 | ITEZ | NZ/ITEZ |
| Komunikace dílčích výstupů digitalizace zdravotnictví | Informace o konkrétních výstupech | Odborná i laická veřejnost | Semináře, tisková zpráva, články na www.mzcr.cz, www.nsez.cz www.ncez.mzcr.cz (ve vývoji) | 2020-2030 | ITEZ | Příslušná sekce MZ, NZ/ITEZ, ÚZIS ČR, TIS |
| Odborné kulaté stoly a konference, semináře na témata řešených dílčích cílů / opatření | Odborná pracovní setkání s diskusí | Odborná veřejnost, příslušná cílová skupina dílčích cílů/opatření | Konference, semináře | Průběžné plnění po dobu realizace | ITEZ | Příslušná sekce MZ, NZ/ITEZ, ÚZIS ČR, TIS |
| Pracovní setkání a workshopy konkrétní problematiky na témata řešených dílčích cílů / opatření | Odborná pracovní setkání zaměření na prezentaci výsledků | Odborná veřejnost, příslušná cílová skupina dílčích cílů / opatření | Workshopy | Průběžné plnění po dobu realizace | ITEZ | Příslušná sekce MZ, NZ/ITEZ, ÚZIS ČR, TIS |
| Odborně zaměřené webové stránky | Prezentace výstupů | Odborná veřejnost, příslušná cílová skupina dílčích cílů / opatření | Webová prezentace výsledků dílčích cílů | Průběžné plnění po dobu realizace | ITEZ, TIS | NZ/ITEZ, TIS |

Porada vedení MZ bude informována o průběhu realizace Strategického rámce Zdraví 2030 včetně všech implementačních plánů, tedy i o Implementačním plánu 2.3 Digitalizace   zdravotnictví. Dále budou informace prostřednictvím webových stránek MZ.

Tab. č. 7: Základní komunikační plán

Na vládní program Digitální Česko 2018+ se předpokládají dále indikativní náklady na záměry MZ ve výši cca 6 540 mil. Kč (v tom Informační koncepce 1607 mil. Kč a Digitální ekonomika a společnost celkem 4 933 mil. Kč).

Identifikace rizika na škále: Téměř neznatelný (od 0,1 do 1,0), Drobný (od 1,1 do 2,0), Významný (od 2,1 do 3,0), Velmi významný (od 3,1 do 4,0), Nepřijatelný (od 4,1 do 5,0). Přičemž dopad rizika je určen stupněm míry dopadu na implementaci, tedy do jaké ohrožuje úspěšné naplnění daného cíle.

Pravděpodobnost výskytu rizika identifikovat na škále: Téměř nemožné (od 0,1 do 1,0), Výjimečně možná (od 1,1 do 2,0), Běžně možná (od 2,1 do 3,0), Pravděpodobná (od 3,1 do 4,0), Hraničící s jistotou (od 4,1 do 5,0). Do kolonky vkládat číslo 
i popis.

Součin hodnot Dopad rizika x Pravděpodobnost výskytu rizika: Kritická/vysoká rizika (výsledek: 16–25), Závažná/střední rizika (výsledek: 9–15,9), Běžná/nízká rizika (výsledek: 0,01–8,9)